## Slide 1: Bot na platformę Discord

## Slide 2: Co to Discord?
bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz filmami, zaprojektowana początkowo dla graczy komputerowych.

## Slide 3: Opis
Bot będzie użytkownikiem platformy Discord, którym będzie sterował komputer (serwer) za pomocą napisanego programu. Każdy będzie mógł zaprosić bota na swój serwer i z niego korzystać. Bot będzie dostępny dla każdego za darmo. Pozwoli on urozmaicić rozmowę poprzez odtwarzanie muzyki lub grę w kółko i krzyżyk.

## Slide 4: Zakres zadań bota
CEL: usprawnienie korzystania z discorda, pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności (przyspieszenie ich i uproszczenie).
Wykonanie zadań za administratora, takich jak wyrzucanie użytkowników, wyciszanie ich i blokowanie (ban, kick, mute, czarna lista).
Pozyskanie informacji o serwerze (adres ip, itp.).
Wprowadzenie rozrywki: odtwarzanie muzyki z YouTube i gra w kółko i krzyżyk.
Detekcja nagannego zachowania (ostrzeganie graczy za wulgaryzmy na czacie tekstowym)

## Slide 6: Użyte technologie
Python 3 (biblioteka discord.ext)
Ide: PyCharm
Serwer: Heroku
System kontroli wersji: GitHub

## Slide 7: Plan projektu
Stworzenie konta i jego konfiguracja dla bot na discordzie;
Stworzenie prostego programu „hello world” i połączenie go z kontem na discordzie;
Wypisywanie i usuwanie tekstu na kanale; -22 marca
Logowanie i przechowywanie informacji;
Podstawowe komendy (hello, help, kick, ban, itp.); -7 kwietnia
Zaawansowane wysyłanie wiadomości (na kilka kanałów/serwerów);
Odtwarzanie muzyki na serwerze; -25 kwietnia
Gra w kółko i krzyżyk;
Hosting na serwerze; -4 maja
Poprawa błędów i optymalizacja kodu -10 maja