## Slide 1: Raport 16.04.2021
Projekt Python

## Slide 2: Co zaplanowałem?
Stworzenie konta i jego konfiguracja dla bot na discordzie;
Stworzenie prostego programu „hello world” i połączenie go z kontem na discordzie;
Wypisywanie i usuwanie tekstu na kanale; -22 marca
Logowanie i przechowywanie informacji;
Podstawowe komendy (hello, help, kick, ban, itp.); -7 kwietnia
Zaawansowane wysyłanie wiadomości (na kilka kanałów/serwerów);
Odtwarzanie muzyki na serwerze; -25 kwietnia

## Slide 3: Co mi się udało zrobić?
Stworzyłem bot i go skonfigurowałem -możliwość dodania do serwera poprzez link -logowanie przez token -status aktywności bota
Wypisywanie tekstu na kanale (przywitanie „hi” „hello”)
Usuwanie tekstu zawierającego wulgaryzmy
Podstawowe komendy(say, server, list)
W TRAKCIE: Zaawansowane wysyłanie wiadomości

## Slide 4: Czego mi się nie udało zrobić?
Nie działają komendy kick, ban, help

## Slide 5: Podsumowanie
Do tej pory nie napotkałem jakichś poważniejszych problemów, ani błędów. Zastanawiam się jak rozmieścić kod pomiędzy kilkoma plikami, żeby był czytelniejszy i łatwiejszy do zrozumienia.
Obecnie pracuję nad zaawansowanym wysyłaniem wiadomości. Po skończeniu zacznę pracować nad możliwością odtwarzania muzyki z YouTube.